Phụ lục 3
BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Kèm theo Đề án Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2031)

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	Thuê dịch vụ CNTT hệ thống HĐND số 
	05
	Năm
	1.500.000.000
	7.500.000.000
	2027-2031
	

	2
	Máy tính bảng phục vụ kỳ họp HĐND số 
	35
	Cái
	20.000.000
	700.000.000
	2026
	

	3
	Máy tính để bàn/xách tay
	39
	Bộ
	20.000.000
	780.000.000
	2026 - 2028
	

	4
	Máy trạm hiệu suất cao (OCR/số hóa tài liệu; biên tập video, hình ảnh phục vụ hoạt động HĐND; chạy các công cụ AI cục bộ khi cần; quản trị kỹ thuật hệ thống…)
	01
	Bộ
	50.000.000
	50.000.000
	2027
	

	5
	Máy quét tài liệu
	01
	Cái
	20.000.000
	20.000.000
	2027
	

	6
	Nâng cấp phòng họp trực tuyến
	01
	Phòng họp
	200.000.000
	200.000.000
	2027
	

	7
	Nâng cấp Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	01
	Trang
	150.000.000
	150.000.000
	2027
	

	8
	Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng số nâng cao cho đại biểu HĐND tỉnh, công chức thuộc Văn phòng
	05
	Năm
	150.000.000
	750.000.000
	2027-2031
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10.150.000.000
	
	


